VERIDATA — Journal de suivi R&D

Règle d'or : on remplit le jour même, jamais a posteriori. Double usage : piloter le projet ET constituer la preuve CIR/JEI. Ce fichier est versionné dans le dépôt = preuve de systématisme (critère Frascati).

0. Identité du projet

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Nom | VERIDATA |
| Titre complet | Fiabilité vérifiable des agents d'IA appliqués à l'analyse de données |
| Porteur | Sébastien |
| Structure | TMG Consulting — SAS en cours de création |
| Démarrage | Juin 2026 |
| Dépôt | [À COMPLÉTER — URL GitHub/GitLab] |

Objectif scientifique : Mesurer et réduire le taux d'erreur silencieuse (Silent Error Rate, SER) des agents d'analyse de données sur données tabulaires réelles — la fraction de réponses fausses livrées avec haute confiance et sans alerte.

Verrou scientifique central : Il n'est pas acquis qu'un agent puisse signaler fiablement ses erreurs sur données tabulaires réelles et imparfaites, ni à quel coût computationnel. Issue non garantie à ce jour.

État de l'art de référence : DataBench/SemEval 2025 Task 8, TableBench, TReB, DAComp — tous mesurent la précision. Aucun ne mesure la vérifiabilité ni l'erreur silencieuse.

1. Hypothèses & verrous scientifiques

| Date | Hypothèse ou verrou | Incertitude | Méthode envisagée | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06/06/2026 | L'auto-évaluation de confiance par le LLM réduit le SER sans détruire la couverture | Taux de détection inconnu ; corrélation confiance/justesse non établie | Self-assessment structuré (bloc <<<CONFIDENCE>>>) + courbe risque-couverture | Ouvert |
| 06/06/2026 | Les invariants agnostiques (cardinalité, lignage, bornes) détectent les erreurs silencieuses sans recalculer la réponse | Taux de faux positifs inconnu ; coût en tokens inconnu | Vérification catégorie A — Phase 1 | Ouvert |
| 06/06/2026 | Les perturbations synthétiques dérivées du terrain reproduisent la distribution des échecs réels | Validité externe non démontrée | Taxonomie terrain + sonde de cas réels en Phase 2 | Ouvert |

2. Décisions techniques

| Date | Décision | Alternatives écartées | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| 06/06/2026 | SDK Anthropic en direct | LangChain | Contrôle fin du protocole d'abstention |
| 06/06/2026 | Config TOML (tomllib stdlib) | YAML (pyyaml) | Zéro dépendance, natif Python 3.11 |
| 06/06/2026 | exec() + daemon thread + timeout | subprocess isolé | Suffisant Phase 0 ; durcissement Semaine 3 |
| 06/06/2026 | logging stdlib + formatter JSON | structlog | Zéro dépendance |
| 06/06/2026 | Premiers N du split (déterministe) | Shuffle aléatoire | Reproductibilité garantie |
| 06/06/2026 | Modèle : claude-sonnet-4-6 | claude-haiku-4-5 | Qualité de référence, comparaisons futures avec Haiku |
| 06/06/2026 | temperature = 0.0 | > 0 | Reproductibilité maximale |

3. Journal de temps R&D (base de l'assiette CIR)

Saisir chaque session. Les heures ici = l'assiette qui sera remboursée à 30 %.

| Date | Durée (h) | Tâche | Lot | Livrable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06/06/2026 | [___] | Conception architecture, prompt Claude Code Semaine 1, revue du plan | A — Recherche | CLAUDE.md Semaine 1 |
| 06/06/2026 | [___] | Lecture et analyse du CLAUDE.md produit, ajustements (modèle Sonnet, 5 corrections) | A — Recherche | Prompt Semaine 2 |
| 06/06/2026 | [___] | Lancement smoke run, analyse des résultats (précision=0.90, SER_baseline=0.10) | A — Recherche | smoke_20260606T073650Z.jsonl |
| 06/06/2026 | [___] | Rédaction feuille de route, journal de suivi, spec technique, dossier financement | B — Structuration | 4 documents livrés |

4. Journal d'expériences & résultats

| Date | Expérience | Configuration | Métrique | Résultat | Interprétation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06/06/2026 | Smoke run baseline Semaine 1 | claude-sonnet-4-6, T=0, n=10, dataset=050_ING | Précision / SER_baseline | Précision = 0.90 — SER_baseline = 0.10 | Ligne zéro du projet. 9/10 corrects. 1 erreur (SyntaxError q2) = code logiquement correct mais pollué par du texte naturel |
| 06/06/2026 | Mode d'échec observé : pollution code/texte | q2 — "Author with 0 retweets?" | Qualitatif | Code correct logiquement, SyntaxError à l'exécution | Nouveau mode à ajouter à la taxonomie : code_pollution |
| [___] | Run complet baseline Semaine 1 | claude-sonnet-4-6, T=0, n=50 | Précision / SER_baseline | [À COMPLÉTER] |  |
| [___] | Smoke run Semaine 2 (×3 répétitions) | claude-sonnet-4-6, T=0, n=10, avec confidence/abstained | SER@0.8, coverage, AURC | [À COMPLÉTER] |  |
| [___] | Run complet Semaine 2 | claude-sonnet-4-6, T=0, n=50 | SER@0.8, coverage, sel_risk, AURC | [À COMPLÉTER] |  |

5. Taxonomie des modes d'échec (mise à jour au fil des observations)

| Mode | Description | Première observation | Fréquence observée |
| --- | --- | --- | --- |
| code_pollution | Le LLM mélange texte naturel et code → SyntaxError à l'exécution | 06/06/2026 — q2 smoke run | 1/10 (smoke) |
| cartesian_merge | Explosion cartésienne lors d'une fusion floue | [À observer] | — |
| silent_mutation | Mutation d'une colonne entre étapes du raisonnement | [À observer] | — |
| locale_trap | Erreur de parsing décimal/date/devise FR | [À observer] | — |
| schema_ambiguity | Mauvaise sélection de colonne (homonymes, unités implicites) | [À observer] | — |
| key_mismatch | Clé de jointure incorrecte → perte silencieuse de lignes | [À observer] | — |

6. Livrables, versions & publications

| Date | Livrable | Référence | Type |
| --- | --- | --- | --- |
| 06/06/2026 | Feuille de route Mois 1 | 01_feuille_de_route_mois1.md | Document interne |
| 06/06/2026 | Journal de suivi R&D | 02_journal_de_suivi_RD.md | Document CIR |
| 06/06/2026 | Prompt Claude Code Semaine 1 | 03_prompt_claude_code_demarrage.md | Process |
| 06/06/2026 | Prompt Claude Code Semaine 2 | 04_prompt_claude_code_semaine2.md | Process |
| 06/06/2026 | Spécification technique v1.1 | VERIDATA_specification_technique.md | Document technique |
| 06/06/2026 | Dossier de présentation financement | VERIDATA_dossier_financement.docx/.pdf | Document externe |
| 06/06/2026 | Premier résultat expérimental | smoke_20260606T073650Z.jsonl | Donnée brute |
| [___] | Run complet Semaine 1 | runs/baseline_[date].jsonl | Donnée brute |

7. Dépenses R&D

| Date | Poste | Montant € | Rattachement | Justificatif |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06/06/2026 | Crédits API Anthropic — smoke run (10 questions, Sonnet) | [À COMPLÉTER] | CIR | Facture console Anthropic |
| [___] | Crédits API Anthropic — run complet (50 questions, Sonnet) | [À COMPLÉTER] | CIR | Facture console Anthropic |

Rappel : consulter le dashboard Anthropic Console après chaque run pour noter le coût exact. Garder toutes les factures.

8. Suivi des financements

| Dispositif | Statut | À faire | Date cible |
| --- | --- | --- | --- |
| Anthropic External Researcher Access | 🔴 À déposer | Remplir forms.gle/pZYC8f6qYqSKvRWn9 — cadrer sur détection d'erreur silencieuse / supervision | Avant prochain 1er lundi du mois |
| Création SAS | 🟡 En cours | Finaliser les démarches (Legalplace ou expert-comptable) | Dès que possible |
| Vérif. éligibilité JEI | 🔴 À faire | Consulter expert-comptable spécialisé CIR/JEI | Avant engagement dépenses |
| CIR (exercice en cours) | 🟡 En préparation | Ce journal = le dossier. Continuer à remplir au fil de l'eau | Continu |
| CII | ⚪ En attente | Dépend du prototype (Phase 2) | Mois 6+ |
| Bpifrance BFT Émergence | ⚪ En attente | Attendre immatriculation SAS < 1 an | Après création SAS |

9. Synthèses hebdomadaires

✅ Semaine 1 (du ___ au 06/06/2026)

Fait :

- Architecture complète du pipeline : agent (code-as-reasoning), executor (exec + timeout), evaluator (databench-eval), logger (JSONL)

- Schéma AgentResult SER-compatible (confidence/abstained réservés à None)

- Tests mockés (gratuits) + live (gated par variable d'environnement)

- Modèle : claude-sonnet-4-6, temperature=0.0

- Smoke run exécuté avec succès

Résultat marquant : Précision = 90 %, SER_baseline = 10 % sur 10 questions (050_ING). Premier mode d'échec documenté : code_pollution (q2 — SyntaxError sur code logiquement correct).

Incertitude levée : Le pipeline est fonctionnel de bout en bout sur données réelles.

Incertitude ouverte : L'auto-évaluation de confiance réduira-t-elle le SER ? (Semaine 2)

Temps R&D total : [___] h

⬜ Semaine 2 (du ___ au ___)

Fait :

Résultat marquant :

Incertitude levée / non levée :

Temps R&D total : ___ h

Prochaine semaine :

⬜ Semaine 3 (du ___ au ___)

Fait :

Résultat marquant :

Incertitude levée / non levée :

Temps R&D total : ___ h

Prochaine semaine :

⬜ Semaine 4 (du ___ au ___)

Fait :

Résultat marquant :

Incertitude levée / non levée :

Temps R&D total : ___ h

Prochaine semaine :

Dupliquer le bloc ci-dessus chaque semaine.